**PLANO DE AÇÃO**

|  |
| --- |
| **Integrantes** |
| VINICIUS DA SILVA ALMEIDA, 2011836  Nome: RAFAEL AUGUSTO ROSSINI, 2002771  Nome: RAFAEL CAMARGO SANCHES, 2009075  Nome: JEFFERSON DA SILVA PEREIRA  *Nome, RA*  *Nome, RA*  *Nome, RA* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Disciplina** | [**Projeto Integrador em Computação I-PJI110-0027**](https://ava.univesp.br/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_4512_1) |
| **Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp** | Sistema de Cadastro Casa de Passagem |
| **Título provisório do trabalho** | Sistema de Cadastro CP |
| **Problema** | Com o crescente aumento no volume dos atendimentos realizados pela Secretaria de Serviço Social de Avaré, através da Casa de Passagem, tornou-se obsoleta e inviável a atual forma de cadastramento do público utilizador do serviço que atualmente é realizado através de ficha de inscrição por formulário de preenchimento por papel e caneta e também a falta de obtenção de dados confiáveis para levantamento de informações concisas para melhores tomadas de decisão. |
| **Objetivo** | Oferecer uma Aplicação Web para promover agilidade e facilitar o cadastramento dos atendidos, bem como promover a coleta de dados para o levantamento de informações, promovendo a possibilidade de tomadas de decisões mais inteligentes com base nos dados coletados pelos gestores públicos municipais, nos atendimentos realizados pelo serviço social de Avaré através da Casa de Passagem. |
| **Polo(s)** | Avaré |
| **Orientador do PI** | JOÃO PEDRO LIMA ELEUTÉRIO |

**Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.*

|  |
| --- |
| Devido a pandemia, para a escolha deste projeto, foram realizadas reuniões no formato online, onde cada integrante participante do grupo, apresentou sugestões sobre temas para o desenvolvimento do projeto como, “Site de Busca de Pontos Turísticos da Cidade de Avaré”, “Sistema de Cadastro para o Velório Municipal”, “Sistema de Comunicação Interna para Prefeitura de Avaré” e por fim o tema escolhido, “Sistema de Cadastro Casa de Passagem”.  Foram levados em consideração para a escolha do tema, o impacto social que seria causado pela disponibilidade do serviço, bem como o interesse do grupo em ajudar e oferecer melhorias significativas para sua comunidade. |

**Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.*

|  |
| --- |
| Um dos passos para consolidar a ideia do projeto antes de verificar sua viabilidade e colocá-lo em prática, foi realizar uma visita no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Avaré, onde através de uma conversa com a equipe de Desenvolvimento para levantamento de informações, foi mencionado algumas necessidades de projetos que estariam pendentes pela falta de profissionais em sua equipe.  Após obter alguns dos requisitos iniciais e necessários para o desenvolvimento do projeto, nossa equipe de Projeto Integrador ofereceu a parceria e colaboração para o desenvolvimento da Aplicação onde a Equipe de Desenvolvimento do TI da Prefeitura ficou muito motivada com a ajuda para solucionar o problema. |

**Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

|  |
| --- |
| Um dos principais problemas analisados pelo nosso grupo foi a necessidade da criação de um sistema de cadastro e controle web para viabilizar o atendimento e as tomadas de decisões da entidade. |

**Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

|  |
| --- |
| No decorrer do projeto será desenvolvido uma Plataforma de Aplicação Online de fácil utilização que possibilitará o cadastro de atendidos pelo Serviço Social bem como a obtenção de dados importantes para geração de relatórios, objetivando agilidade no processo de acolhimento e levantamento de informações relevantes para melhor suporte nas tomadas de decisão pelos gestores. |

**Plano de Ação**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.*

| **Quinzena 1**  **Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise do cenário da pesquisa | Vinicius Almeida | 24/08/21 | 29/08/21 | Realizada reunião entre para possíveis sugestões de projeto. |
| Levantamento Bibliográfico | Vinicius Almeida | 01/09/21 | 05/09/21 | Analisado referências bibliográficas que serão utilizadas no projeto. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 2**  **Objetivo:** Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definição do Problema,  Reunião com Comunidade Externa | Vinicius Almeida | 08/09/21 | 12/09/21 | Realizada reunião com grupo e contato com Depto. de TI da prefeitura de Avaré para apontar problema a ser resolvido. |
| Plano de ação | Vinicius Almeida | 16/09/21 | 18/09/21 | Preenchimento e adequação de Plano de Ação. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 3**  **Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Título do Trabalho | Rafael Rossini | 20/09/21 | 22/09/21 | Definição Final do Título do Trabalho |
| Desenvolvimento | Rafael Rossini | 20/09/21 | 03/10/21 | Prosseguir com ajustes no desenvolvimento do projeto. |
| Visita Local | Rafael Rossini | 22/09/21 | 23/09/21 | Agendar visita no local para levantamento de requisitos. |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| **Quinzena 4**  **Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); Construir e apresentar a solução inicial externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Construir e apresentar a solução inicial | Rafael Rossini | 04/10/21 | 07/10/21 | Dar início na implementação do sistema. |
| Apresentação da solução inicial a comunidade externa | Rafael Rossini | 08/10/21 | 08/10/21 | Visitar a equipe da Casa de Passagem e apresentar a solução inicial. |
| Entregar o Relatório Parcial | Rafael Rossini | 15/10/21 | 17/10/21 | Entregar o relatório parcial do projeto. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 5**  **Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver a solução final | Rafael Sanches | 18/10/21 | 28/10/21 | Começas a implementação final do sistema. |
| Conferir se projeto atendeu os requisitos | Rafael Sanches | 29/10/21 | 31/10/21 | Verificar se o projeto atendeu os requisitos iniciais. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 6**  **Objetivo:** Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar os resultados | Rafael Sanches | 01/11/21 | 03/11/21 | Analisar os resultados e verificar se há possibilidade de melhorias. |
| Finalizar o protótipo | Rafael Sanches | 03/11/21 | 07/11/21 | Concluir o protótipo do projeto |
| Preparação Vídeo de apresentação | Rafael Sanches | 08/11/21 | 14/11/21 | Preparar as apresentações de vídeo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 7**  **Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conclusão do Relatório Final | Jefferson Pereira | 15/11/21 | 25/11/21 | Concluir relatório de apresentação |
| Revisão completa do projeto | Jefferson Pereira | 17/11/21 | 19/11/21 | Revisar o projeto. |
| Revisão do vídeo de apresentação | Jefferson Pereira | 20/11/21 | 22/11/21 | Revisar o vídeo de apresentação. |
| Entrega do Projeto | Jefferson Pereira | 25/11/21 | 27/11/21 | Entregar o projeto na plataforma de ensino Univesp. |
|  |  |  |  |  |